Biên bản họp (Meeting Minutes)

BA-03

Meeting Minutes: phiên bản, thành phần, mục tiêu, chi tiết đã thống nhất, việc tiếp theo. Gửi xác nhận trong 1 ngày.

1. Thông tin kiểm soát

| Dự án | Knowledge Base |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | BA-03 |
| Phiên bản / ngày | V0.1 |
| Người soạn (R) | Mrs. Thư |
| Người chịu trách nhiệm (A) |  |
| Người hỗ trợ / tham vấn (C) |  |
| Người duyệt | Mr. Trưởng |
| Trạng thái |  |

2. Nội dung

Tên cuộc họp / giai đoạn

Họp Team AI định kỳ

Thời gian hội thảo

28/09/2026 9:00

Kênh / địa điểm

Văn phòng 67 Nguyễn Thị Minh Khai

1. Tổng quan

1.1 Phiên bản tài liệu

| Phiên bản | Nội dung | Ngày lập | Tác giả | Người duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Meeting Minutes |  |  |  |

1.2 Thành phần tham dự

| Có mặt | Họ tên | Chức vụ | Bên | Email | Điện thoại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | Đinh Quang Trưởng | PM |  | truong.dq@cc1holdings.vn |  |
| x | Ngô Trần Tuấn Anh | DEV |  | anh.ntt@keygen.vn |  |
| x | Vũ Công Thắng | DEV |  | thang.vc@keygen.vn |  |
| x | Trần Đăng Bảo | DEV |  | bao.td@keygen.vn |  |
| x | Thông Lúc | DEV |  | luc.t@keygen.vn |  |
| x | Mai Đức Thiện | UI/UX |  | thien.md@keygen.vn |  |
| x | Nguyễn Thị Minh Thư | TESTER |  | thu.ntm@keygen.vn |  |

1.3 Tài liệu đính kèm

| Tên tài liệu | Liên kết / vị trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

2. Mục tiêu hội thảo

| Nội dung | Tài liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| - Báo cáo tiến độ dự án |  |  |
| - Trình bày demo chat thông tư 38, UI/UX, use case diagram và đề xuất hướng xử lý. |  |  |
| -Tài liệu workspace |  |  |

3. Nội dung chính

3.1 Tóm tắt nội dung thảo luận

- Phân việc cho sprit 5

3.2 Chi tiết thảo luận

Mỗi dòng một hạng mục. Tình trạng: Đã thống nhất / Đưa giai đoạn sau / Ngoài phạm vi / Cần buổi tiếp.

| STT | Nội dung | Chi tiết / quyết định | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Thống nhất kế hoạch sprint 5 | - Bảo: • Đăng fix service cho Thắng • Fix CI/CD • Xử lý server: Tăng hàng đợi từ 5 lên 25, tăng timeout từ 1800s lên 3600s • Setup Export API 9router • Phối hợp làm Task Plane • Xử lý adapter luồng Mineru cho server chạy nhiều luồng (Problem) - Lúc: • Demo TT38 - Thắng: • Fix bug, refactor code (có thể bổ sung phân quyền) • Phát triển MCP (Model Context Protocol) - Tuấn Anh: • Đối ứng các Task Plane • Chuyển UI chat của Agent ra giao diện người dùng (tab riêng ChatApp), cấu hình Agent giữ ở bên phía Admin - Thư: • Test và đối ứng các Task trong Plane • Viết Unit Test: Đăng nhập/đăng xuất, lưu phiên session, luồng ingest data (upload dữ liệu lớn), session chat - Thiện: • Hoàn thiện thiết kế Web • Hoàn thiện thiết kế Mobile | Đã thống nhất |

3.3 Công việc tiếp theo

| STT | Nội dung | Chi tiết | Phụ trách | Hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | • Đăng fix service cho Thắng ( 28/09) • Fix CI/CD • Xử lý server: Tăng hàng đợi từ 5 lên 25, tăng timeout từ 1800s lên 3600s • Setup Export API 9router • Phối hợp làm Task Plane • Xử lý adapter luồng Mineru cho server chạy nhiều luồng (Problem) |  | Trần Đăng Bảo | 01/10/2026 |
| 2 | • Demo TT38 |  | Thông Lúc | 30/09/2026 |
| 3 | • Fix bug, refactor code (có thể bổ sung phân quyền) • Phát triển MCP (Model Context Protocol) |  | Vũ Công Thắng | 28/09/2026 & 01/10/2026 |
| 4 | Đối ứng các Task Plane • Chuyển UI chat của Agent ra giao diện người dùng (tab riêng ChatApp), cấu hình Agent giữ ở bên phía Admin |  | Ngô Trần Tuấn Anh | 30/09/2026 & 01/10/2026 |
| 5 | • Test và đối ứng các Task trong Plane • Viết Unit Test: Đăng nhập/đăng xuất, lưu phiên session, luồng ingest data (upload dữ liệu lớn), session chat |  | Nguyễn Thị Minh Thư | 30/09/2026 |
| 6 | • Hoàn thiện thiết kế Web • Hoàn thiện thiết kế Mobile |  | Mai Đức Thiện | 01/10/2026 |